**Информация об исполнении поручения**

**главы администрации (губернатора) Краснодарского края №1681**

**1. На объектах сетей водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта (населенный пункт, улица) | Вид работ( текущий ремонт, капитальный ремонт) | Протяженность ремонтируемого участка, км | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения работ |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ольгинского сельского поселения Абинского района на 2015-2017 годы», раздел «Развитие водоснабжения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения Абинского района | х. Ольгинский ул. Советская от № 17 до № 25 | Текущий ремонт (замена участка в/п трубы) | 400 | 40,0 | октябрь 2017 года |
| х. Ольгинском ул. Октябрьская от № 31 до № 39 | Текущий ремонт (замена участка в/п трубы) | 400 | 40,0 | октябрь 2017 года |
| х. Ольгинский ул. Мира от № 3 до № 5 | Текущий ремонт (замена участка в/п трубы) | 200 | 20,0 | октябрь 2017 года |
| х. Ольгинский ул. Степная от № 1 до № 5 | Текущий ремонт (замена участка в/п трубы) | 200 | 20,0 | октябрь 2017 года |
| х. Свободный ул. Солнечная от № 2 до № 4б | Текущий ремонт (замена участка в/п трубы) | 300 | 30,0 | сентябрь 2017 года |
| х. Нечаевский ул. Светлая | Текущий ремонт (замена участка в/п трубы) | 200 | 20,0 | август 2017 года |

Глава поселения В.Д.Харченко