ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АБИНСКОГО РАЙОНА

От   24.12.2019  г. 					                                         №  237

х. Ольгинский

О внесении изменений в постановление администрации Ольгинского сельского поселения от 24 октября 2017 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожного хозяйства Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ольгинского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие дорожного хозяйства Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы, согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Общему отделу администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ольгинского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Ольгинского сельского

поселения Абинского района 			   подпись          	А.И.Скрынько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ольгинского сельского поселения

Абинского района

От                         г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ольгинского сельского поселения

Абинского района

От 24.10.2017 г. № 196

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района»

на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Ольгинского сельского поселения; |
| Координатор муниципальной программы | - администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - не предусмотрено; |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | - не предусмотрено; |
| Ведомственные целевые программы Субъект бюджетного планирования | - не предусмотрено; - Бюджет Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | - отсутствуют; |
| Цели муниципальной Программы | - - повышение качества дорожного покрытия на территории Ольгинского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной Программы | -ремонт, реконструкция автомобильных дорог с асфальтовым покрытием; -отсыпка и грейдирование, нарезка кюветов дорог с гравийным покрытием; - ремонт тротуаров, |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - длина реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог местного значения Ольгинского сельского поселения Абинского района; - длина отремонтированных тротуаров; - -повышение надежности и эффективности транспортного сообщения на территории поселения; - уменьшение количества аварийно - опасных участков дорог. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - программа реализуется в I этап с 2018 по 2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - объем финансирования подпрограммы из бюджета Ольгинского сельского поселения составляет 11329,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2539,6 тыс. рублей 2019 год – 5811,7 тыс. рублей 2020 год – 2978,1 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | - контроль за выполнением программы осуществляет администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района, Совет Ольгинского сельского поселения Абинского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ольгинского сельского поселения.

В связи с тенденциями современной жизненной ситуации, связанной с увеличением автомобильного транспорта, актуальным является прогнозирование ухудшения дорожной обстановки, связанной с увеличением дорожно-транспортных происшествий на территории поселения в последующие годы. Для осуществления мероприятий, необходимых для их предотвращения, снижения количества и тяжести их последствий, разработана данная Программа.

Финансирование работ, направленное на ремонт и содержание автомобильных дорог, связанных с безопасностью дорожного движения населения и качеством передвижения населения на автотранспорте, является одной из первостепенных задач органов местного самоуправления.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью данной Программы является повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории поселения. Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:

- изготовление схем организации дорожного движения по улицам хуторов поселения

- ремонт дорожного полотна;

- ремонт автомобильной дороги с асфальтовым покрытием

- ремонт автомобильной дороги с гравийным покрытием

- содержание автомобильных дорог

| 3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | Источники | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  | Непосредственный | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |  |
|  | пп/п |  | финансирования | (тыс. руб.) |  |  |  | результат реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: ремонт ул.Кирова от ул.Ленина до ул.Свободы в хуторе Ленинский | Всего | 2428,7 | 0 | 2428,7 | 0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения (ремонт дорожного покрытия - 0,597 км) | Администрация Ольгинского сельского поселения |  |
|  |  |  | местный бюджет | 97,1 | 0 | 97,1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 2331,6 | 0 | 2331,6 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: ремонт ул.Кирова от ул.Ленина до ул.Комсомольская в хуторе Ленинский | Всего | 905,2 | 0 | 905,2 | 0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения (ремонт дорожного покрытия - 0,170 км) | Администрация Ольгинского сельского поселения |  |
|  |  |  | местный бюджет | 247,6 | 0 | 247,6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 657,6 | 0 | 657,6 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | Ремонт ул.Ленина от автомобильной дороги ст-ца Троицкая - ст-ца Федоровская (ПК0+00) до ПК5+77 в хуторе Ленинский | Всего | 1101,1 | 1101,1 | 0 | 0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения (ремонт дорожного покрытия - 0,577 км) | Администрация Ольгинского сельского поселения |  |
|  |  |  | местный бюджет | 44,1 | 44,1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1057,0 | 1057,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: Ремонт ул.Ленина от ул.Октябрьской до автомобильной дороги станица Троицкая - станица Федоровская в хуторе Ольгинский | Всего | 529,1 | 0 | 0 | 529,1 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения (ремонт дорожного покрытия - 0,690 км) | Администрация Ольгинского сельского поселения |  |
|  |  |  | местный бюджет | 529,1 | 0 | 0 | 529,1 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 5 | Ремонт автодорог местного значения находящихся на территории Ольгинского сельского поселения | Всего | 1666,1 | 99,0 | 567,1 | 1000 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1666,1 | 99,0 | 567,1 | 1000 |  |  |  |
|  |  | - ремонт дороги ул.Кубанская 7/2 до пер. ул.Восточной, площадки амбулатории в х.Ольгинский; от ул.Кирова до дома № 7 по ул.Свободы в х.Ленинский | местный бюджет | 298,8 | 0 | 298,8 | 0 |  |  |  |
|  |  | - ямочный ремонт дорожного покрытия дорог местного значения в х.Ленинский, х.Ольгинский | местный бюджет | 367,3 | 99,0 | 268,3 | 0 |  |  |  |
|  | 6 | Содержание автодорог местного значения находящихся на территории Ольгинского сельского поселения | Всего | 4437,9 | 1323,0 | 1665,9 | 1449,0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4437,9 | 1323,0 | 1665,9 | 1449,0 |  |  |  |
|  |  | - Приобретение инертных материалов (щебень, шлак и прочие материалы) | местный бюджет | 1447,1 | 763,0 | 684,1 | 0 |  |  |  |
|  |  | - Транспортные услуги по перевозке инертных материалов (погрузка, перевозка) | местный бюджет | 647,6 | 141,1 | 506,5 | 0 |  |  |  |
|  |  | - содержание гравийных дорог местного значения (подсыпка, планировка, выравнивание гравийного основания дорог, грейдирование и другие работы) | местный бюджет | 754,9 | 366,7 | 388,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | - покос сорной растительности у основании дорог местного значения (обочина) | местный бюджет | 139,3 | 52,2 | 87,1 | 0 |  |  |  |
|  | 7 | Оказание услуг по проведению строительного контроля | местный бюджет | 63,2 | 16,5 | 46,7 | 0 |  |  |  |
|  | 8 | Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог находящихся на территории Ольгинского сельского поселения | Всего | 198,0 | 0 | 198,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 198,0 | 0 | 198,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 11329,4 | 2539,6 | 5811,7 | 2978,1 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7283,1 | 1482,6 | 2822,4 | 2978,1 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 4046,3 | 1057,0 | 2989,3 | 0 |  |  |  |

4. Перечень и краткое описание муниципальной

Программы

В рамках муниципальной программы отсутствуют подпрограммы и ведомственные целевые программы.

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы из бюджета Ольгинского сельского поселения Абинского района, составляет 11329,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2539,6 тыс. рублей;

2019 год – 5811,7 тыс. рублей;

2020 год – 2978,1 тыс. рублей;

Объем финансирования мероприятий на 2018 - 2020 годы определен исходя из решения комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию «О создании муниципального дорожного фонда Ольгинского сельского поселения» без учета прогнозов индексов дефляторов на соответствующие годы.

6. Сведения о показателях (индикаторах) программы

| Цели, задачи и показатели | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| программа «Комплексное развитие дорожного фонда на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы | Км. | 0,577 | 0,767 | 0,700 |
| Цель «Повышение качества передвижения автотранспорта территории Ольгинского сельского поселения» | Км. | 0,577 | 0,767 | 0,700 |
| Задачи «Исключение дорожно-транспортных происшествий на территории Ольгинского сельского поселения». | Шт. | 1 | 2 | 1 |

7. Механизм реализации муниципальной программы

За реализацию мероприятий Программы несёт ответственность глава Ольгинского сельского поселения, Скрынько А.И. Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы представляется главе Ольгинского сельского поселения Абинского района по ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартально до 20 числа месяца, отчёт о реализации мероприятий Программы представляется в финансовый отдел администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

Отчет о реализации Программы представляется главе Ольгинского сельского поселения Абинского района и рассматривается на оперативном совещании.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также предоставление в установленном законодательством порядке субсидий из бюджета Ольгинского сельского поселения Абинского района

Текущее управление осуществляется координатором муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

- представляет финансовый отдел администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений муниципальных заказчиков муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Ольгинского сельского поселения Абинского района в сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района выступает в качестве муниципального заказчика:

- заключает договоры (муниципальные контракты) с исполнителями мероприятий муниципальной программы в установленном законодательством порядке, а также договоры субсидирования;

- использует по целевому назначению средства, предусмотренные муниципальной программой, и осуществляет анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с основными участниками муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района.

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| Сокращение бюджетного финансирования | Корректировка объемов финансирования |
| Снижение эффективности результатов муниципальной программы | Мониторинг хода выполнения мероприятий муниципальной программы, своевременное принятие решений и внесение изменений в муниципальную программу |
| Изменения законодательства | Своевременное принятие нормативно-правовых актов |

Глава Ольгинского сельского поселения

Абинского района				 подпись                         А.И.Скрынько