Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района

на 2018-2020 годы» за 2020 год

### Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

### I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

#### 1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

К1 j  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное  значение  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое  значение   целевого   индикатора  (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого индика-тора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установка новых дорожных знаков | ед | 4 | 4 | 100 | 100 |
| нанесение дорожной разметки на центральных улицах поселения | км | 1 | 1 | 100 | 100 |
| изготовление схем организации дорожного движения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| укладка искусственных неровностей | шт | 2 | 2 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Тыс. руб. | 815,1 | 815,1 | 100 | 100 |

Таким образом:

К1=(100+100+100)/3=100%

#### 2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн                                   815,1

F YEAR     = ----------------     x 100%=----------------  x 100%=100%, где

F YEAR заплан                                    815,1

F YEAR заплан -  запланированный  объем  финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн     -  фактический  объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы на 2020 г. в бюджете Ольгинского сельского поселения в 2020 году были утверждены 815,1 тыс.рублей. По факту исполнение составило 815,1 тыс.рублей.

Таким образом:

К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%

#### 3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

1

| № пп/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | Приобретение и установка дорожных знаков в х. Ольгинском и х. Ленинском, приобретение дорожной краски | всего | 105,0 | 0 | 5,0 | 100 | Повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 105,0 | 0 | 5,0 | 100 |  |  |
| 22. | Нанесена дорожная разметка дублирующая дорожные знаки на подходе к МБОУ СОШ № 32 х. Ольгинский, МБОУ СОШ № 34 и МДОУ ДС № 27 х.Ленинский | всего | 230,0 | 30,0 | 0 | 200 | повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 230,0 | 30,0 | 0 | 200 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Укладка искусственных неровностей по ул. Ленина и Октябрьской х. Ольгинский. | всего | 600 | 0 | 0 | 600 | повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  |
| 4 | Установление дорожных ограждений, знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки на участке улично-дорожной сети: - х.Ольгинский ул.Ленина на подходе к МБОУ СОШ № 32. | всего | 252,6 | 0 | 252,6 | 0 | повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 252,6 | 0 | 252,6 | 0 |  |  |
| 5 | Расходы на разработку проекта организации дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | всего | 60,8 | 60,8 | 0 | 0 | повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 60,8 | 60,8 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Административное правонарушение по безопасности дорожного движения (представлению ГИБДД) | местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |  |
| 7 | Установка лежащих полицейских и дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки по ул.Советской в х.Ольгинский (МДОУ ДС № 25) | местный бюджет | 190,8 | 0,0 | 90,8 | 100,0 |  |  |
| 8 | Ремонт уличного освещения расположенного на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 1354,4 | 190,8 | 348,4 | 815,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1354,4 | 190,8 | 348,4 | 815,1 |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн		1

К3 = ---------     x 100%=---------     x 100%=100,0% где

К заплан                                  1

К выполн       - количество выполненных мероприятий;

К заплан        - количество запланированных мероприятий.

### Интегральная оценка программы

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%

II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы

В связи с тенденциями современной жизненной ситуации, связанной с увеличением автомобильного транспорта, актуальным является прогнозирование ухудшения дорожной обстановки, связанной с увеличением дорожно-транспортных происшествий на территории поселения в последующие годы. Для осуществления мероприятий, необходимых для их предотвращения, снижения количества и тяжести их последствий, разработана данная Программа.

### Финансирование работ, связанных с безопасностью дорожного движения населения, особенно детей, является одной из первостепенных задач органов местного самоуправления

Начальник финансового отдела						О.Г.Гикало