Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020» за 2020 год

### Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

### I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

#### 1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

К1 j  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное  значение  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое  значение   целевого   индикатора  (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого индика-тора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улучшение санитарного состояния и благоустройства территории | % | 63 | 63 | 100 | 100 |
| повышение качества жизни населения | % | 63 | 63 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Тыс. руб. | 864,3 | 864,3 | 100 | 100 |

Таким образом:

К1=(100+100+100)/3=100%

#### 2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн                                   864,3

F YEAR     = ----------------     x 100%=----------------  x 100%=100%, где

F YEAR заплан                                    864,3

F YEAR заплан -  запланированный  объем  финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн     -  фактический  объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Ольгинского сельского поселения в 2020 году были утверждены 864,3 тыс.рублей. По факту исполнение составило 864,3 тыс.рублей.

Таким образом:

К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%

#### 3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

1

| № пп/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уличное освещение хуторов Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 450,3 | 134,5 | 143,6 | 172,2 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения |
| 11.1 | Оплата за потребленную эл. энергию по уличному освещению хуторов Ольгинского сельского поселения | местный бюджет | 450,3 | 134,5 | 143,6 | 172,2 |  |  |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения Ольгинского сельского поселения | Всего | 203,2 | 44,2 | 134,5 | 24,6 | Благоустройство территории кладбища | администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.1. | Покос и уборка сорной растительности на территории кладбища в х. Ольгинский, х. Ленинский, х. Нечаевский, х. Богдасаров, х. Свободный | местный бюджет | 166,6 | 44,2 | 97,8 | 24,6 |  |  |
| 2.2. | Расходы по приобретению туалета на кладбище находящегося в х.Ольгинский-2 | местный бюджет | 9,3 | 0 | 9,3 | 0 | Благоустройство территории кладбища | администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.3. | Расходы на проведения межевания земельных участков, на которых находятся кладбища. | местный бюджет | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |  |  |
| 2.4. | Расходы на приобретение замков и цепей. в целях осуществления контроля за использованием кладбищ | местный бюджет | 7,3 | 0 | 7,3 | 0 |  |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Ольгинского сельского поселения Абинского района" | Всего | 1265,0 | 518,4 | 289,3 | 457,3 |  |  |
| 3.1. | Расходы по косьбе сорной растительности на территории поселения | местный бюджет | 801,9 | 334,7 | 185,5 | 281,7 |  |  |
| 3.2. | Расходы на техническое обслуживание распределительного газопровода низкого давления: х.Ольгинский-2, х. Свободный, х.Ольгинский-1 ул. Степная, х. Ленинский, х. Богдасаров, х. Нечаевский | местный бюджет | 111,0 | 101,2 | 9,8 | 0 |  |  |
| 3.3. | Уборка территории от снега и гололеда | Местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятия по борьбе с особо опасными и карантинными объектами (обработка от клещей и комаров, амброзии) | Местный бюджет | 70,5 | 23,0 | 21,0 | 26,5 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения |
| 3.5. | Благоустройство территории поселения: - приобретение лавочек, урн, фонарей - приобретение игровой детской площадки - изготовление адресных табличек - изготовление сметной документации | Местный бюджет | 47,7 73,0 5,8 22,0 | 47,7 | 73,0 | 5,8 22,0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения |
| 3.6. | Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса – приобретение и установука детской-игровой площадки по адресу х.Ольгинскйи ул.Октябрьская | Местный бюджет | 239,7 |  |  | 239,7 |  |  |
| 4. | Развитие реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Всего | 303,3 | 146,8 | 166,8 | 20,0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения |
| 4.1. | Расходы по приобретению светильников, энергосберегающих ламп, кронштейны, счетчиков и комплектующие материалы для замены уличного освещения | местный бюджет | 296,1 | 146,8 | 129,3 | 20,0 |  |  |
| 4.2. | Расходы на техническое присоединение уличной сети х.Багдасаров и х.Нечаевский | местный бюджет | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 |  |  |
| 4.3. | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения –«Организация благоустройства, освещения и озеленения территорий» - Ремонт линии уличного освещения по ул.Матвеева в х.Нечаевском Ольгинского сельского поселения Абинского района | краевой бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 2 | Итого | всего | 2412,1 | 843,9 | 703,9 | 864,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2412,1 | 843,9 | 703,9 | 864,3 |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн		1

К3 = ---------     x 100%=---------     x 100%=100,0% где

К заплан                                  1

К выполн       - количество выполненных мероприятий;

К заплан        - количество запланированных мероприятий.

### Интегральная оценка программы

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%

II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы

### Создание благоприятных экономических, социальных условий для  достижения основной цели программы:

### - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

### - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Начальник финансового отдела						О.Г.Гикало