Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие дорожного хозяйства на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы за 2020 год

### Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

### I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

#### 1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

К1 j  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное  значение  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое  значение   целевого   индикатора  (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого индика-тора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексное развитие дорожного фонда на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | км | 0,7 | 0,7 | 100 | 100 |
| Повышение качества передвижения автотранспорта территории Ольгинского сельского поселения | км | 0,7 | 0,7 | 100 | 100 |
| Исключение дорожно-транспортных происшествий на территории Ольгинского сельского поселения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня комплексного развития дорожного хозяйства на территории населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Тыс. руб. | 6969,3 | 6969,3 | 100 | 100 |

Таким образом:

К1=(100+100+100)/3=100%

#### 2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн                                   6969,3

F YEAR     = ----------------     x 100%=----------------  x 100%=100%, где

F YEAR заплан                                    6969,3

F YEAR заплан -  запланированный  объем  финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн     -  фактический  объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы на 2020 год  в бюджете Ольгинского сельского поселения в 2018-2020 году были утверждены тыс.рублей. По факту исполнение составило 5811,6 тыс.рублей.

Таким образом:

К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%

#### 3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

| № | Наименование | Источники | Объем финансирования, всего | В том числе по годам | Непосредственный | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп/п |  | финансирования | (тыс. руб.) |  | результат реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: ремонт ул.Кирова от ул.Ленина до ул.Свободы в хуторе Ленинский | Всего | 2428,7 | 0 | 2428,7 | 0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 97,1 | 0 | 97,1 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2331,6 | 0 | 2331,6 | 0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: ремонт ул.Кирова от ул.Ленина до ул.Комсомольская в хуторе Ленинский | Всего | 905,2 | 0 | 905,2 | 0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 247,6 | 0 | 247,6 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 657,6 | 0 | 657,6 | 0 |  |  |
| 3 | Ремонт ул.Ленина от автомобильной дороги ст-ца Троицкая - ст-ца Федоровская (ПК0+00) до ПК5+77 в хуторе Ленинский | Всего | 1101,1 | 1101,1 | 0 | 0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 44,1 | 44,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1057,0 | 1057,0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: Ремонт ул.Ленина от ул.Октябрьской до автомобильной дороги станица Троицкая - станица Федоровская в хуторе Ольгинский | Всего | 5607,9 | 0 | 0 | 5607,9 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 244,3 | 0 | 0 | 244,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5383,6 | 0 | 0 | 5383,6 |  |  |
| 5 | Ремонт автодорог местного значения находящихся на территории Ольгинского сельского поселения | Всего | 1970,9 | 99,0 | 567,1 | 1304,8 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 1731,2 | 99,0 | 567,1 | 1065,1 |  |  |
|  | - ремонт дороги ул.Кубанская 7/2 до перю ул.Восточной, площадки амбулатории в х.Ольгинский; от ул.Кирова до дома № 7 по ул.Свободы в х.Ленинский | местный бюджет | 298,8 | 0 | 298,8 | 0 |  |  |
|  | - ямочный ремонт дорожного покрытия дорог местного значения в х.Ленинский, х.Ольгинский | местный бюджет | 1156,6 | 99,0 | 268,3 | 789,3 |  |  |
|  | Ремонт ул.Ленина от ул.Октябрьской до автомобильной дороги станица Троицкая - станица Федоровская в хуторе Ольгинский | местный бюджет | 275,8 | 0 | 0 | 275,80 |  |  |
| 6 | Содержание автодорог местного значения находящихся на территории Ольгинского сельского поселения | Всего | 4437,9 | 1323,0 | 1665,9 | 1449,0 | Повышение качества дорожного полотна на территории Ольгинского сельского поселения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 4437,9 | 1323,0 | 1665,9 | 1449,0 |  |  |
|  | - Приобретение инертных материалов (щебень, шлак и прочие материалы) | местный бюджет | 1996,1 | 763,0 | 684,1 | 549,0 |  |  |
|  | - Транспортные услуги по перевозке инертных материалов (погрузка, перевозка) | местный бюджет | 947,6 | 141,1 | 506,5 | 300,0 |  |  |
|  | - содержание гравийных дорог местного значения (подсыпка, планировка, выравнивание гравийного основания дорог, грейдирование и другие работы) | местный бюджет | 1154,9 | 366,7 | 388,2 | 400,0 |  |  |
|  | - покос сорной растительности у основания дорог местного значения (обочина) | местный бюджет | 339,3 | 52,2 | 87,1 | 200,0 |  |  |
| 7 | Оказание услуг по проведению строительного контроля | местный бюджет | 189,7 | 16,5 | 46,7 | 126,5 |  |  |
| 8 | Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог находящихся на территории Ольгинского сельского поселения | местный бюджет | 318,0 | 0 | 198,0 | 120,0 |  |  |
| 9 | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов, бетонов, растворов, асфальтобетонов и СМР | местный бюджет | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 |  |  |
|  |  | Всего | 15320,6 | 2539,6 | 5811,7 | 6969,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5890,7 | 1482,6 | 2822,4 | 1585,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9429,9 | 1057,0 | 2989,3 | 5383,6 |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн		1

К3 = ---------     x 100%=---------     x 100%=100,0% где

К заплан                                  1

К выполн       - количество выполненных мероприятий;

К заплан        - количество запланированных мероприятий.

### Интегральная оценка программы

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%

II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы

В связи с тенденциями современной жизненной ситуации, связанной с увеличением автомобильного транспорта, актуальным является прогнозирование ухудшения дорожной обстановки, связанной с увеличением дорожно-транспортных происшествий на территории поселения в последующие годы. Для осуществления мероприятий, необходимых для их предотвращения, снижения количества и тяжести их последствий, разработана данная Программа.

### Финансирование работ, связанных с безопасностью дорожного движения населения, особенно детей, является одной из первостепенных задач органов местного самоуправления

Начальник финансового отдела						О.Г.Гикало