Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ольгинского сельского поселения Абинского района

на 2018-2020 годы» за 2020 год

### Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

### I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

#### 1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

К1 j  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное  значение  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое  значение   целевого   индикатора  (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого индика-тора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества газифицированных домовладений | % | 60 | 60 | 100 | 100 |
| повышение качества водоснабжения населения | % | 51 | 51 | 100 | 100 |
| повышение уровня жизни населения Ольгинского сельского поселения | % | 61 | 61 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета организация устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства территорий населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Тыс. руб. | 1714,1 | 1714,1 | 100 | 100 |

Таким образом:

К1=(100+100+100+88,4)/4=97,1%

#### 2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн                                   1714,1

F YEAR     = ----------------     x 100%=---------------  x 100%=100,0%, где

F YEAR заплан                                    1714,1

F YEAR заплан -  запланированный  объем  финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн     -  фактический  объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Ольгинского сельского поселения в 2020 году были утверждены 1455,3 тыс.рублей. По факту исполнение составило 1455,3 тыс.рублей.

Таким образом:

К2 = F YEAR x 1 =100,0% х1=100,0%

#### 3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

| № пп/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Техническое обслуживание распределительных газопроводов низкого давления и теплотрасс находящихся на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 968,3 | 421,7 | 259,1 | 287,5 |  |  |
| 21.1. | Расходы по строительству объекта «Распределительный газопровод низкого давления в хуторах Ленинский, Нечаевский, Богдасарово Абинского района» | Местный бюджет | 421,70 | 421,7 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 1.2 | Техническое обслуживание распределительных газопроводов низкого давления и теплотрасс находящихся на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района -х.Ольгинский-2. Х.Свободный, х.Ольгинский-1 ул.Степная, х.Багдасарово, х.Нечаевский, х.Ленинский) | Местный бюджет | 546,6 | 0,0 | 259,1 | 287,5 |  |  |
| 2. | Развитие водоснабжения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 3820,7 | 891,2 | 1502,9 | 1426,6 | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.1. | Расходы по приобретению и ремонту глубинных насосов и силовой станции для водонапорных башен - приобретение Насос ЭЦВ 6-16-90 | Местный бюджет | 264,3 110,0 | 148,8 | 115,5 | 110,0 | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.2. | Расходы по ремонту водопроводных сетей и водонапорных башен, находящихся на территории сельского поселения из них на: - Расходы направленные на осуществление работ связанных с водоснабжением поселения - Ремонт башни Рожновского в х.Ольгинском Абинского района - Ремонт водопроводной сети по ул.Матвеевой в х.Нечаевский - Ремонт водопроводной сети по ул.Кубанской х.Ольгинского Абинского района - Ремонт водопроводной сети по ул.Российской в х.Ольгинско - Прокол под дорогой по улице Восточной в х. Ольгинском Абинского района - Ремонт водопроводной сети по ул.Южной в х.Ольгинском - Ремонт водопроводной сети по ул.Школьной в х.Ольгинского - Устранение порывов в х.Ольгинском уо ул.Восточной, ул.Советской. в х.Ленинский по ул.Кирова, ул.Ковтюха, ул.Южной, от башни Рожносвкого до фермы № 6, в х.Свободном по ул.Северной - Прокол под дорогой ул. Октябрьской в х. Ольгинском Абинского района - Прокол под дорогой по ул. Школьной в х. Ольгинском Абинского района - Демонтаж башни Рожновского в х. Нечаевском Абинского района - Установка башни Рожновского в х. Нечаевском Абинского района - Приобретение материалов для установки башни - Устранение порывов в х.Ольгинском по ул.Южной, угол ул.Южной – ул.Красная, ул.Ленина, ул.Степная, ул.Восточная, угол ул.Октябрьской – ул.Колхозная, в х.Ленинский по ул.Кирова, угол ул.Комсомольской- ул.Южная, ул.Ковтюха, угол.ул.Кирова-ул.Почтовая, ул.Гагарина, в х.Свободном по ул.Северной, ул.Свободы (птичник) ул.Южная - Ремонт водопроводной сети по ул.Колхозная в х.Ольгинского - Ремонт водопроводной сети по ул.Ленина в х.Ольгинского - Устранение порывов в х.Ольгинском ул.Восточная д 22, ул.Ленина напротив заправки, х.Свободный ул.Ленина д.16а, х.Нечаевский ул.Матвеева д.32 Ремонт водопроводной сети по ул.Октябрьской в х.Ольгинском - Устранение порыва водопроводной сети в х.Нечаевский ул.Матвеева напротив д.32. - Устранение порыва водопроводной сети по ул.Октябрьской напротив дома № 2, 14, 35, 37 и по ул.Степная напротив д. № 1 в х.Ольгинском - Устранение порыва водопроводной сети в х.Ольгинский по ул.Октябрьская напротив дома № 32. Угол ул.Советской и кл.Колхозной. - Устранение порыва водопроводной сети х.Свободный по ул.Свободы напротив д.48. 45А. 21 - Устранение порыва водопроводной сети в х.Ольгинский по ул.Восточная между домами 22, 24, по ул.Степной напротив д. 14 - Устранение порыва водопроводной сети в х.Ленинский по ул.Кирова напротив д.4, х.Богдасаров по ул.Чкалова напротив дома 55 - Устранение порывов водопроводной сети в х.Ольгинский по ул.Школьной возле кладбища - Устранение порывов водопроводной сети в х.Ленинский по ул.Ленина напротив д.№ 21, в х.Ольгинский по ул.Трактористов напротив д.4, по ул.Советская напротив д.7 - Устранение порывов водопроводной сети х.Ленинском по ул.Ковтюха напротив д.1, х.Ольгинском на углы ул.Ленина и ул.Трактористов, по ул.Советской напротив д.15, х.Свободном по ул.Южная напротив д.16 - Устранение порывов водопроводной сети в х.Ленинском по ул.Молодежная напротив д.11. по ул.Кирова напротив д.4, х.Ольгинском по ул.Колхозной. Трактористов, Ленина, Школьной,Восточная, в х.Свободном по ул.Свободы, х.Нечаевском по ул.Матвеева напротив д.7А, 32 - Устранение порывов водопроводной сети в х.Ленинский по ул.Ковтюха напротив д.18, по ул.Кирова напротив д.64 по ул.Почтовая напротив ф.6, х.Нечаевский по ул.Матвеева напротив д.7, х.Ольгинский напротив д.21, ул.Набережная напротив д.33х.Свободный ул.Свободы напротив старого птичника - Устранение порывов водопроводной сети вх.Ольгинском по ул.Ленина напротив д.2, по ул.Трактористоов напротив д.16. по ул.Степная напротив д.3, х.Свободный ул.Свободжы напротив д.36А, по ул.Южной напротив д.22 - Устранение порывов водопроводной сети в х.Ленинский по ул.Ковтюха напротив д.3, 18, ул.Комсомольская напротив д.6, х.Ольгинский ул.Мира напротив д.22,, Нечаевский по ул.Матвеева между гидрантами, Богдасаров ул.Чкалова напротив д.54, по ул.Чкалова от водопроводной башни - Устранение порывов водопроводной сети расположенных на территории поселения | Местный бюджет | 1487,3 73,4 85,4 24,3 69,5 38,0 55,7 58,5 45,1 42,4 42,4 71,1 83,7 49,7 58,4 52,5 43,5 50,5 48 | 404,8 73,4 85,4 24,3 69,5 38,0 55,7 58,5 | 587,3 45,1 42,4 42,4 71,1 83,7 49,7 58,4 52,5 43,5 50,5 48,0 | 495,2 18,6 33,2 25,5 30,5 18,6 26,6 7,9 35,8 35,8 99,6 55,7 31,8 54,4 21,2 | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.3 | Расходы по оплате за оказанные услуги по выдаче технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса | Местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.4 | Расходы по оплате за погрузку и транспортные услуги по доставке труб водопроводных и водонапорную башню, выделенных из аварийного запаса | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.5 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения | Местный бюджет | 5,0 | 5,00 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.6 | Расходы по составлению и регистрации в ТФГИ (Территориальный фонд геологической информации) акта тампонажа для одной водозаборной скважины | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.7 | Расходы по подготовке заявочного материала на внесение изменений в лицензию на право пользования недрами для водозабора, состоящего из восьми скважин | местный бюджет | 97,0 | 97,0 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.8 | Расходы по регистрации в Департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу (ЮГНЕДРА) заявочного материала на внесение изменений в лицензию на право пользования недрами для водозабора, состоящего из восьми скважин | местный бюджет | 88,0 | 44,0 | 0 | 44,0 | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.9 | Расходы по выдаче технического заключения по объектам жилищно-коммунального комплекса (водонапорные башни х.Нечаевский, х.Ольгинский-2) | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.10. | Расходы по выполнению кадастровых работ связанных с подготовкой межевых планов, в связи с образованием 7 земельных участков входящих в первый пояс зоны санитарной охраны | местный бюджет | 61,2 | 61,2 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.11. | Исследование питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, проведение проб воды на 7 скважинах находящихся на территории поселения. | местный бюджет | 32,9 | 32,9 | 0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.12 | 1)Установка ограждений на территории водозабора - в х.Ленинский, Абинского района: артскважина № Д91-95/81 с организацией выездных ворот 2)Устройство ограждения с организацией выездных ворот, устройством пешеходной дорожки с твердым покрытием на территории водозаборов в х.Свободный артскважина № 2, х.Ольгинский – артскважина № 3548, х.Ленинский -0 артскважина № 192-Д 3) Устройство ограждения с организацией выездных ворот, устройством пешеходной дорожки с твердым покрытием на территории водозаборов в х.Нечаевский артскважина № 2283, х.Богдасаров – артскважина № 5754 | Всего местный бюджет местный бюджет местный бюджет | 535,3 99,0 278,4 150,0 |  | 535,3 99,0 286,3 150,0 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.13 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием на территории водозабора в х.Ленинский, Абинского района: артскважина № Д91-95/81 | местный бюджет | 17,4 |  | 17,4 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.14 | Изготовление технического плана на сооружения (арт.скважина) расположенного – х.Ленинский северо-восточная окраина | местный бюджет | 11,5 |  | 11,5 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.15 | Радиохимический анализ альфа и бета-активности питьевой воды с полонием-210 | местный бюджет | 57,7 |  | 57,7 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.16 | Консультация по иным санитарно-эпидемиологическим вопросам | местный бюджет | 5,3 |  | 5,3 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.17 | 1)Исследование питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения 2)Исследования и другие услуги требуемые для получения лицензии на воду | местный бюджет | 45,2 195,1 |  | 2,1 76,2 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.18 | Расходы по содержанию сооружений по водоснабжению населенных башен (Очистка санитарных зон, рытье траншей по центральному вдопроводу | местный бюджет | 84,7 |  | 50,3 | 34,4 |  |  |
| 2.19. | Услуги по оформлению топографо-геодезических данных по участку недр (координаты скважин горного отвода в системе Пулково 1942) на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | местный бюджет | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 2.20. | Услуги по выдаче технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса (х.Свободный ул.Свободы – 500 м) | местный бюджет | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  |
| 2.21 | Разгрузочно-погрузочные работы | местный бюджет | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 2.22 | Работы по замена водонапорной башни Рожновского в х. Ольгинский Абинского района | местный бюджет | 201,1 |  |  | 201,1 |  |  |
| 2.23. | Составление сметной документации | местный бюджет | 10,2 |  |  | 10,2 |  |  |
| 2.24. | Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения - «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» - Выполнение работ по замене водопроводной трубы в х. Свободный по ул. Свободы от водонапорной башни до ул. Северная | краевые бюджет | 470,0 | 0 | 0 | 470,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 2.25. | Приобретение гидранта пожарного подземный | местный бюджет | 9,1 |  |  | 9,1 |  |  |
|  | Итого | всего | 4789,0 | 1312,9 | 1762,0 | 1714,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4789,0 | 1312,9 | 1762,0 | 1714,1 |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн		1

К3 = ---------     x 100%=---------     x 100%=100,0% где

К заплан                                  1

К выполн       - количество выполненных мероприятий;

К заплан        - количество запланированных мероприятий.

### Интегральная оценка программы

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%

II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы

Стабильность и качество работы коммунальных систем являются определяющими для процесса жизнеобеспечения населения, оказывают существенное влияние на устойчивость экономического и социального развития территории.  Значительная изношенность электрических и водопроводных сетей, не позволяет обеспечить качественное бесперебойное электроснабжение и водоснабжение населения Ольгинского сельского поселения.

Газификация хуторов и бюджетных учреждений позволит решить указанные проблемы и повысит уровень жизни населения.

Своевременный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры обеспечит: комфортные и безопасные условия проживания населения вследствие повышения надёжности работы этих объектов; рациональное использование материально - технических ресурсов

Начальник финансового отдела	                                                         	О.Г.Гикало