Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ольгинского сельского поселения Абинского района» на 2021-2023» за 2022 год

### Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

### I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

#### 1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

К1 j  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное  значение  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое  значение   целевого   индикатора  (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого индика-тора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улучшение санитарного состояния и благоустройства территории | % | 59 | 59 | 100 | 100 |
| повышение качества жизни населения | % | 59 | 59 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Тыс. руб. | 675,2 | 675,2 | 100 | 100 |

Таким образом:

К1=(100+100+100)/3=100%

#### 2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн                                   675,2

F YEAR     = ----------------     x 100%=----------------  x 100%=100%, где

F YEAR заплан                                    675,2

F YEAR заплан -  запланированный  объем  финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн     -  фактический  объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Ольгинского сельского поселения в 2022 году были утверждены 675,2 тыс.рублей. По факту исполнение составило 675,2 тыс.рублей.

Таким образом:

К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%

#### 3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

1

| № пп/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уличное освещение хуторов Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 562,8 | 309,3 | 253,5 | 0,0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 11.1 | Оплата за потребленную эл. энергию по уличному освещению хуторов Ольгинского сельского поселения Абинского района | местный бюджет | 562,8 | 309,3 | 253,5 | 0,0 |  |  |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 332,6 | 237,0 | 95,6 | 0,0 | Благоустройство территории кладбища | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 2.1. | Покос и уборка сорной растительности на территории кладбища в х. Ольгинский, х. Ленинский, х. Нечаевский, х. Богдасаров, х. Свободный | местный бюджет | 127,5 | 47,7 | 79,8 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Расходы на проведения межевания земельных участков, на которых находятся кладбища. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оформление правоустанавливающих документов | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 2.3. | Разработка сметного расчета на ремонт ограждения кладбища х.Нечаевский | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
| 2.4. | Ремонт ограждения кладбища на х.Нечаевский | местный бюджет | 104,0 | 104,0 |  |  | Благоустройство территории кладбища | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 2.5. | Приобретение трубы для ремонта ограждения кладбища | местный бюджет | 82,8 | 82,8 | 0 | 0 | Благоустройство территории кладбища | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 2,6 | Расходы за услуги спецтехники для вывоза с территории кладбищ Ольгинского сельского поселения свалочного мусора | местный бюджет | 48,0 | 32,2 | 15,8 |  |  |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 3181,2 | 2855,1 | 326,1 | 0 | Выполнение правил благоустройства населенных пунктов, борьба с карантинными сорняками | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 3.1. | Расходы по косьбе сорной растительности на территории поселения | местный бюджет | 224,3 | 139,5 | 84,8 | 0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятия по борьбе с особо опасными и карантинными объектами (обработка от клещей и комаров,покос амброзии) | Местный бюджет | 126,3 | 64,4 | 61,9 | 0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 3.5. | Услуги по строительному контролю и составлению сметных расчетов | Местный бюджет | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 3.6. | Расходы за услуги по приему и утилизации биологических отходов | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 3.7. | Расходы на приобретение материалов для благоустройства территории, услуги кадастровых работ по межеванию и топографической съемки земельного участка х.Ольгинский ул.Ленина (парковая зона) | Местный бюджет | 95,1 | 64,8 | 30,3 |  |  |  |
| 3.8. | Расходы за услуги аренды автовышки и спецтехники для вывоза с территории Ольгинского сельского поселения свалочного мусора | Местный бюджет | 131,2 | 56,2 | 75,0 | 0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 3.9. | Иные межбюджетные трансферты на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса на реализацию мероприятия: в том числе: - Благоустройство территории перед зданием администрации Ольгинского сельского поселения; - Благоустройство детской игровой площадки по улице Кирова в хут.Ленинский Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 1917,3 | 1917,3 | 0 | 0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
|  |  | Краевой бюджет | 1702,4 | 1702,4 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 214,9 | 214,9 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 939,8 | 939,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 96,1 | 96,1 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 762,6 | 762,6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 118,8 | 118,8 |  |  |  |  |
| 3.10. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района по адресу: | Всего | 567,7 | 567,7 |  |  | Создание более благоприятных условий жителям сельского | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
|  |  | Федеральный бюджет | 381,5 | 381,5 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15,9 | 15,9 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 160,16 | 160,16 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 10,14 | 10,14 |  |  | поселения и сокращение несанкционированных свалок на территории поселения |  |
|  | - х.Ольгинский пересечение ул.Восточная и ул.Красная; | итого | 221,6 | 221,6 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 148,8 | 148,8 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 62,81 | 62,81 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджет | 3,89 | 3,89 |  |  |  |  |
|  | - х.Ольгинский пересечение ул.Ленина и ул.Первомайская | итого | 346,1 | 346,1 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 232,3 | 232,3 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 97,85 | 97,85 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджет | 6,25 | 6,25 |  |  |  |  |
| 3.11 | - составление сметной документации по объектам: «Обустройство рыночной площади в х. Ольгинский по ул. Ленина» и «Обустройство покрытия детской игровой площадки в хуторе Ленинский по ул. Кирова с установкой камеры видеонаблюдения» | местный бюджет | 64,9 |  | 64,9 |  |  |  |
| 4. | Развитие реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Всего | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества жизни населения | администрация Ольгинского сельского поселения Абинского района |
| 4.1. | Расходы по приобретению светильников, энергосберегающих ламп, кронштейны, счетчиков и комплектующие материалы для замены уличного освещения, | местный бюджет | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Итого |  | 4119,4 | 3444,2 | 675,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 381,1 | 381,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1718,3 | 1718,3 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2009,9 | 1334,7 | 675,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджет | 10,1 | 10,1 | 0 | 0 |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн		1

К3 = ---------     x 100%=---------     x 100%=100,0% где

К заплан                                  1

К выполн       - количество выполненных мероприятий;

К заплан        - количество запланированных мероприятий.

### Интегральная оценка программы

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%

II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы

### Создание благоприятных экономических, социальных условий для  достижения основной цели программы:

### - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

### - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Начальник финансового отдела						О.Г.Гикало