Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ольгинского сельского поселения Абинского района

на 2021-2023 годы» за 2022 год

### Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

### I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

#### 1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

К1 j  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное  значение  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое  значение   целевого   индикатора  (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого индика-тора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества газифицированных домовладений | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| повышение качества водоснабжения населения | % | 47 | 47 | 100 | 100 |
| повышение уровня жизни населения Ольгинского сельского поселения | % | 57 | 57 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета организация устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства территорий населенных пунктов Ольгинского сельского поселения | Тыс. руб. | 1799,2 | 1799,2 | 100 | 100 |

Таким образом:

К1=(100+100+100+88,4)/4=97,1%

#### 2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн                                   1799,2

F YEAR     = ----------------     x 100%=---------------  x 100%=100,0%, где

F YEAR заплан                                   1799,2

F YEAR заплан -  запланированный  объем  финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн     -  фактический  объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Ольгинского сельского поселения в 2022 году были утверждены 1799,2 тыс.рублей. По факту исполнение составило 1799,2 тыс.рублей.

Таким образом:

К2 = F YEAR x 1 =100,0% х1=100,0%

#### 3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

| № пп/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Техническое обслуживание распределительных газопроводов низкого давления и теплотрасс, находящихся на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 768,3 | 358,2 | 433,9 | 0 | обеспечение безопасной эксплуатации сетей газоснабжения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 1.1 | Техническое обслуживание распределительных газопроводов низкого давления и теплотрасс, находящихся на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района -х.Ольгинский-2. Х.Свободный, х.Ольгинский-1 ул.Степная, х.Багдасарово, х.Нечаевский, х.Ленинский) | Местный бюджет | 768,3 | 358,2 | 433,9 | 0 | обеспечение безопасной эксплуатации сетей газоснабжения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2. | Развитие водоснабжения населенных пунктов Ольгинского сельского поселения Абинского района | Всего | 3234,4 | 1869,1 | 1365,3 | 0 | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.1. | Расходы по приобретению и ремонту глубинных насосов и силовой станции для водонапорных башен | Местный бюджет | 598,4 | 359,9 | 238,5 |  | Повышение качества жизни населения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.2 | Расходы по содержанию сооружений по водоснабжению населенных башен (Очистка санитарных зон, рытье траншей по центральному водопроводу | местный бюджет | 68,8 | 34,4 | 34,4 |  | обеспечение безопасной эксплуатации сетей водоснабжения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.3. | Расходы по ремонту водопроводных сетей на территории Ольгинского сельского поселения: - устранение порывов водопроводных сетей; - замена водопроводной трубы х.Ольгинский ул.Октябрьская от дома № 31/1 до № 39/2 - замена водопроводной трубы в х. Ленинский по ул. Ленина замена водопроводный сети в х.Свободный ул.Южная и ул.Свободный | местный бюжет | 1913,3 1098,0 108,7 213,1 | 974,0 652,2 108,7 213,1 | 939,3 445,8 494,5 |  | обеспечение безопасной эксплуатации сетей водоснабжения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.4. | Оплата госпошлины | местный бюджет | 7,5 | 7,5 |  |  |  | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.5. | Определение санитарно-технического состояния и обследование на предмет годности к дальнейшей эксплуатации., составление сметной документации, актуализация схем водоснабжения и водоотведения и др. | местный бюджет | 179,4 | 100,2 | 79,2 |  | обеспечение безопасной эксплуатации сетей водоснабжения | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.6. | Приобретение на водонапорные башни счетчиков | местный бюджет | 54,6 | 54,6 |  |  |  | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.7. | Установка на водонапорные башни глубинного насоса и счетчиков | местный бюджет | 81,2 | 47,0 | 34,2 |  |  | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.8. | Оплата за изготовление лицензии на использование недрами на артскважины в х.Ленинский, х.Богдасаров, х.Нечаевский (4 шт) | местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 0,0 |  |  | Администрация Ольгинского сельского поселения |
| 2.9. | Погрузочно-разгрузочные работы по доставке водопроводной трубы |  | 29,0 | 21,5 | 7,5 |  |  |  |
| 2.10 | Составление сметной документации на ремонт водопроводной сети | местный бюджет | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |
| 2.11 | Отбор проб воды на химанализ и баканализ из водонапорных башен расположенных на территории поселения (7 ед.) | местный бюджет | 27,3 |  | 27,3 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 4026,6 | 2227,4 | 1799,2 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4026,6 | 2227,4 | 1799,2 | 0 |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн		1

К3 = ---------     x 100%=---------     x 100%=100,0% где

К заплан                                  1

К выполн       - количество выполненных мероприятий;

К заплан        - количество запланированных мероприятий.

### Интегральная оценка программы

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%

II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы

Стабильность и качество работы коммунальных систем являются определяющими для процесса жизнеобеспечения населения, оказывают существенное влияние на устойчивость экономического и социального развития территории.  Значительная изношенность электрических и водопроводных сетей, не позволяет обеспечить качественное бесперебойное электроснабжение и водоснабжение населения Ольгинского сельского поселения.

Газификация хуторов и бюджетных учреждений позволит решить указанные проблемы и повысит уровень жизни населения.

Своевременный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры обеспечит: комфортные и безопасные условия проживания населения вследствие повышения надёжности работы этих объектов; рациональное использование материально - технических ресурсов

Начальник финансового отдела	                                                         	О.Г.Гикало